## Slide 1: EZ-Share
Fiegl, Mair, Schneider

## Slide 2: Was soll es können?
Nutzer kann Ordner über GUI auswählen
Andere Nutzer müssen sich mit zuvor eingestellten Zugangsdaten authentifizieren
Dieser kann lesen oder lesen/schreiben
Share starten/beenden, beim schließen des Programms bleibt Status erhalten
Share wird bei Sytem-Reboot gelöscht

## Slide 3: Was soll es nicht können?
Nur authentifizierte Nutzer (vordefiniert) haben zugriff, nicht alle
Nach beenden des Programms wird der Share NICHT gelöscht
Shares bearbeiten/anzeigen

## Slide 4: Zeitplan & Umsetzung/Meilensteine
1. Woche: Grundgerüst GUI, grundsätzliche Freigabe
2. Woche: Ordnerauswahl GUI, Benutzerauthentifizierung Backend, Berechtigung?
3. Woche: Benutzerauthentifizierung GUI, Backend Berechtigung
4. Woche: Fertigstellung, Puffer
Testung laufend während des Entwicklungsprozesses laut aktuellem Stand
Programmierung in Powershell
Aufteilung: GUI: Fiegl, Backend: Mair, Schneider (Gesamt ca. 8-12h ohne Puffer)